| QUỐC HỘI Luật số: /2013/QH13 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ THẢO NGÀY 16/9/2013 |
| --- | --- |

LUẬT

ĐẤU THẦU (sửa đổi)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu (sửa đổi).

# CHƯƠNG I

# QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo các hình thức mua, thuê, thuê mua bao gồm:

a) Thực hiện dự án đầu tư phát triển của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

b) Thực hiện dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước hoặc có phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt;

c) Thực hiện dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ công;

e) Mua thuốc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

2. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam thuộc dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp mà dự án đó có phần vốn nhà nước tham gia từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án.

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí trừ hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

### Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật này.

### Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế

- Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp lựa chọn nhà thầu: cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp; thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư của nhà đầu tư được lựa chọn quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật này; thực hiện các gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này và không chọn áp dụng quy định của Luật này, người đứng đầu doanh nghiệp phải căn cứ Luật này ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án Việt Nam có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước và thỏa thuận quốc tế đó.

4. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

### Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Bên mời thầu là tổ chức chuyên môn có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu bao gồm:

a) Tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn đối với dự án, trừ trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu;

b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

c) Đơn vị mua sắm tập trung;

d) Cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với lựa chọn nhà đầu tư.

- Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp tổ chức quản lý quá trình thực hiện dự án.

- Chứng thư số là chứng nhận dưới dạng điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư là cơ quan ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư.

- Danh sách ngắn là danh sách các nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

- Dịch vụ tư vấn là hoạt động lập, đánh giá báo cáo quy hoạch; tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án, thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

- Dịch vụ phi tư vấn là hoạt động lô-gis-tic, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt hàng hóa ngoài quy định tại khoản 47 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức công tác đào tạo, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

- Dịch vụ công (bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công) là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước cần quản lý, thực hiện vì lợi ích chung, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ.

- Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

- Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp thuộc dự án, dự toán mua sắm; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

- Đấu thầu qua mạng là quá trình sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư với sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài.

- Đấu thầu trong nước là quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư với sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư trong nước.

- Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu, báo giá.

- Giá đánh giá là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng với các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời của hàng hóa, công trình, dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế.

- Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

- Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Giá hợp đồng là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, điều chỉnh giá, thanh lý và quyết toán hợp đồng.

- Gói thầu là một phần của dự án, dự toán mua sắm, trong một số trường hợp gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

- Gói thầu hỗn hợp bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khoá trao tay).

- Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.

- Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng, hàng tiêu dùng, thuốc dùng cho các cơ sở y tế.

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

- Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm.

- Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trúng thầu.

- Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng khi áp dụng đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trúng thầu.

- Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu và nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm và nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu là kết quả đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, đàm phán giá và tham gia thực hiện của cộng đồng.

- Kết quả lựa chọn nhà đầu tư là kết quả đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu.

- Kiến nghị là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

- Người có thẩm quyền là người được quyền quyết định dự án hoặc người được quyền quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. Nhà thầu tham dự thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham dự trong một đơn dự thầu gọi là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ nghĩa vụ của thành viên đứng đầu liên danh và nghĩa vụ của từng thành viên.

- Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Nhà thầu nước ngoài là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài.

- Nhà thầu trong nước là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định theo quy định của Luật này. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo hạn mức, gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân, việc thẩm định các nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết.

- Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đó được tính là 1 ngày) đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Tổ chuyên gia bao gồm cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu thành lập hoặc lựa chọn để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm từ tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

- Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng các công trình, hạng mục công trình.

### Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trường hợp là nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài phải có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không bị cơ quan có trách nhiệm kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm k khoản 1 và khoản 3 Điều 8 của Luật này;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Có tên trong danh sách ngắn theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật này;

g) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật này;

h) Nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam phải liên danh với nhà thầu trong nước, ký hợp đồng với nhà thầu phụ trong nước.

- Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

- Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật (đối với lựa chọn nhà thầu);

- Đăng ký hoạt động hợp pháp (nếu có);

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật này.

### Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu khi tham dự thầu phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh:

a) Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, tham dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển;

b) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập thiết kế của gói thầu đó;

d) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

đ) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định cho gói thầu đó;

e) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

2. Nhà đầu tư khi tham dự thầu phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh:

a) Nhà đầu tư phải độc lập với nhà thầu tư vấn đấu thầu cho dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

b) Nhà đầu tư phải độc lập với nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án.

3. Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

- Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Có giá gói thầu được cập nhật ngay trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

- Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn đã được đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này;

đ) Nguồn vốn cho gói thầu được bố trí theo tiến độ thực hiện gói thầu;

e) Nội dung, danh mục hàng hoá, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

- Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Dự án thuộc danh mục dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt;

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

đ) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn đã được đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này.

### Điều 8. Thông tin về đấu thầu

- Các thông tin sau đây phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu (đối với đấu thầu qua mạng);

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Các thông tin liên quan khác.

- Các thông tin thực hiện đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích đăng tải thêm trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

- Chính phủ quy định chi tiết thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng.

### Điều 9. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.

### Điều 10. Đồng tiền dự thầu

- Đồng tiền dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể, nhưng không quy định quá ba đồng tiền.

- Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định chào nhiều hơn một đồng tiền trong đó có đồng Việt Nam, việc quy đổi về cùng một đồng tiền để so sánh phải căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với đấu thầu trong nước.

- Các chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

- Các chi phí ngoài nước đối với đấu thầu quốc tế được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Điều 11. Bảo đảm dự thầu

- Bảo đảm dự thầu áp dụng khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai.

- Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

- Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ tính chất của từng gói thầu cụ thể;

- Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ tính chất của từng dự án cụ thể.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

- Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu hoặc nhà đầu tư gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu hoặc nhà đầu tư không được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp bao gồm cả giá dự thầu, giá dịch vụ, vốn đóng góp của Nhà nước, lợi ích cho xã hội, nhà nước và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trường hợp nhà thầu hoặc nhà đầu tư từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ bị loại và bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu hoặc nhà đầu tư trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn hiệu lực.

- Đối với nhà thầu liên danh, nhà đầu tư liên danh, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu liên danh, nhà đầu tư liên danh nhưng phải bảo đảm tổng giá trị bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp có thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu liên danh sẽ bị tịch thu.

- Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu hoặc nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 của Luật này. Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 72 của Luật này

- Bảo đảm dự thầu bị tịch thu trong các trường hợp sau đây:

- Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất;

- Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 của Luật này. Nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

- Đối với nhà thầu, trong thời hạn tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

đ) Đối với nhà đầu tư, trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

### Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định cuối cùng.

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với đấu thầu trong nước, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày; đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày trên cơ sở bảo đảm tiến độ dự án.

- Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt.

- Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định cuối cùng trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.

- Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định cuối cùng của tổ chức thẩm định.

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu trên cơ sở bảo đảm tiến độ dự án.

- Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại khoản này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham dự thầu trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đường bưu điện, fax và email.

- Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn nhà thầu qua mạng do Chính phủ quy định chi tiết.

### Điều 13. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định cuối cùng.

- Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước và 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với đấu thầu trong nước, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày; đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 30 ngày trên cơ sở bảo đảm tiến độ dự án.

- Thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày đối với từng nội dung: kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt.

- Thời gian phê duyệt đối với từng nội dung: hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu, người có thẩm quyền nhận được báo cáo thẩm định cuối cùng.

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 240 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở bảo đảm tiến độ dự án.

- Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu.

- Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế; đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

- Thời gian bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo đường bưu điện, fax và email.

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng tối đa là 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng do Chính phủ quy định chi tiết.

### Điều 14. Chi phí trong đấu thầu

- Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

- Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

- Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm;

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho nhà thầu;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát hành miễn phí cho nhà thầu.

- Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

- Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;

- Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;

- Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư;

- Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải chi trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư.

- Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm:

- Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác;

- Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

- Chính phủ quy định chi tiết về chi phí trong đấu thầu.

### Điều 15. Ưu đãi trong đấu thầu

- Đối tượng được hưởng ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế bao gồm:

- Nhà thầu trong nước tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp;

- Nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu trong nước đảm nhận trên 50% giá trị công việc của gói thầu;

- Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.

- Đối tượng được hưởng ưu đãi đối với đấu thầu trong nước bao gồm:

  - Nhà thầu có trên 30% số lượng lao động nữ; trên 20% số lượng lao động là thương binh, người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV, trừ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thuốc;

  - Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ.

- Nguyên tắc tính ưu đãi trong đấu thầu:

- Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn:

Nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một số điểm cụ thể vào số điểm kỹ thuật của nhà thầu đó (đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 40 của Luật này) hoặc được cộng thêm một số điểm cụ thể vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó (đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 của Luật này). Nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (đối với phương pháp giá thấp nhất quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật này);

- Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp:

Nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một số điểm cụ thể vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó (đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này). Nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (đối với phương pháp giá thấp nhất quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này) hoặc phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá đánh giá (đối với phương pháp giá đánh giá quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này);

- Trường hợp các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được đánh giá ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đề xuất chi phí trong nước cao hơn;

d) Trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau khi đã thực hiện việc ưu đãi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này được đánh giá ngang với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khác thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được ưu đãi.

- Chính phủ quy định chi tiết về ưu đãi trong đấu thầu.

### Điều 16. Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế

- Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc hàng hóa trong nước sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá cả trừ trường hợp hàng hóa là thông dụng và được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam;

- Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế.

### Điều 17. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án và phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

- Cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc: lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; giảng dạy về đấu thầu; kiểm tra hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

### Điều 18. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

- Đối tượng

- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điều 17 của Luật này;

- Cá nhân khác có nhu cầu.

- Các cơ sở được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Có cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và đội ngũ giảng viên về đấu thầu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu;

- Có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Các cơ sở đào tạo về đấu thầu có trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình;

- Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chương trình khung về đào tạo đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu cho học viên theo đúng quy định;

- Lưu trữ hồ sơ về các khóa đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu mà mình tổ chức theo quy định;

- Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu để theo dõi, tổng hợp.

4. Chính phủ quy định chi tiết về cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

### Điều 19. Các trường hợp hủy thầu

- Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc pháp luật khác có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

- Có bằng chứng về việc hối lộ, thông thầu, gian lận dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

### Điều 20. Trách nhiệm khi huỷ thầu

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 19 của Luật này chịu trách nhiệm đền bù chi phí cho các bên liên quan, đồng thời còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

# CHƯƠNG II

## HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

## Mục 1

## HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

### Điều 21. Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi được ưu tiên áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định từ Điều 22 đến Điều 27 của Luật này.

### Điều 22. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu thuộc dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

### Điều 23. Chỉ định thầu

- Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Sự cố bất khả kháng, sự cố cần khắc phục ngay; gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới lãnh thổ, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa phải mua từ nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền của nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa mà không thể mua được từ nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả sẽ được chỉ định để thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp dịch vụ có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu dưới 200 triệu đồng;

g) Chính phủ quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ công.

- Điều kiện tổ chức chỉ định thầu đối với gói thầu

Trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, khi thực hiện chỉ định thầu, gói thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

- Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. Không quy định nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để chỉ định thầu;

- Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, chìa khóa trao tay;

đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng bảo đảm không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

- Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đủ năng lực đăng ký thực hiện dự án.

- Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 21, 22, 24 và 25 của Luật này thì ưu tiên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

### Điều 24. Chào hàng cạnh tranh

- Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

- Gói thầu mua sắm hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng;

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

- Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;

- Có dự toán được phê duyệt theo quy định.

### Điều 25. Mua sắm trực tiếp

Hình thức mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Áp dụng đối với nhà thầu đã trúng thầu và ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó.

- Có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu mà trước đó đã đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

- Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

- Thời hạn từ khi ký hợp đồng gốc đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 01 năm.

### Điều 26. Tự thực hiện

- Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm khi chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu.

- Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải bảo đảm việc tự thực hiện mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn nhà thầu theo các hình thức khác.

- Chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải giao cho đơn vị hạch toán tài chính phụ thuộc của mình thực hiện gói thầu thông qua hợp đồng.

- Đơn vị thực hiện gói thầu phải có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Điều 27. Tham gia thực hiện của cộng đồng

Tham gia thực hiện của cộng đồng được áp dụng đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi triển khai gói thầu có thể đảm nhiệm thì lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương đó thực hiện.

## Mục 2

## PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

### Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

- Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp quy mô nhỏ;

- Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

- Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

### Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

### Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

- Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

- Trong giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này, sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

- Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

### Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

- Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

- Giai đoạn một thực hiện tương tự như quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.

- Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

## Mục 3

## TỔ CHỨC ĐẦU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

### Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

  - Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là đại lý đấu thầu chuyên nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tập trung.

  - Việc thành lập và hoạt động của đại lý đấu thầu chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

  - Hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  - Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

# CHƯƠNG III

## KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

- Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

- Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý.

### Điều 34. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Đối với dự án:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận với nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc vốn vay ưu đãi;

- Nguồn vốn cho dự án;

- Các văn bản pháp lý khác liên quan.

- Đối với mua sắm thường xuyên:

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc;

- Quyết định mua sắm được phê duyệt;

- Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

- Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

đ) Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá.

Điều 35. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu

Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của các phần.

- Giá gói thầu

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án và dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên và các quy định liên quan, bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu kể cả phí, lệ phí và thuế;

- Đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin như giá trung bình theo thống kê các dự án đã thực hiện liên quan của ngành trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư của các dự án thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành; sơ bộ tổng mức đầu tư;

- Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần thì nêu rõ giá trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

- Nguồn vốn

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn, phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn vốn bao gồm vốn nhà tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, trong đó phải nêu rõ là lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

- Loại hợp đồng

Tùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, hợp đồng được xác định theo một hoặc các loại quy định tại Điều 63 của Luật này.

- Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

### Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Trách nhiệm trình duyệt

a) Chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

b) Đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

- Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây:

- Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan tới chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay ngân hàng và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 21 đến Điều 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật này;

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án, dự toán mua sắm;

đ) Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt

Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

### Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định từ Điều 33 đến Điều 36 của Luật này;

- Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản sau khi nhận được báo cáo thẩm định cuối cùng của tổ chức thẩm định;

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt sau khi quyết định đầu tư, quyết định mua sắm được phê duyệt hoặc được phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư, quyết định mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý tổ chức lựa chọn nhà thầu.

### Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu

Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy trình như sau:

  - Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với chỉ định thầu:

- Chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng;

- Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình duyệt, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với chào hàng cạnh tranh:

  - Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng;

  - Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình duyệt, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với mua sắm trực tiếp bao gồm: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với tự thực hiện bao gồm: chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng; thương thảo, hoàn thiện phương án tự thực hiện và hợp đồng; ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân bao gồm: chuẩn bị và gửi điều khoản tham chiếu cho nhà thầu tư vấn cá nhân; nhà thầu tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học; đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình duyệt, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Đối với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng bao gồm: chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực thực hiện gói thầu; tổ chức lựa chọn; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn; hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

  - Chính phủ quy định chi tiết quy trình lựa chọn nhà thầu.

# CHƯƠNG IV

# PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

### Điều 39. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

- Phương pháp giá thấp nhất:

- Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ, không cần đưa về một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu;

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;

- Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

- Phương pháp giá đánh giá:

- Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời của hàng hóa, công trình;

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

- Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

- Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

- Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

- Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật bảo đảm không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật.

- Chính phủ quy định chi tiết về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu.

### Điều 40. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn

- Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải xác định mức yêu cầu tối thiểu nhưng không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật, trừ trường hợp quy định tại Điểm d khoản này.

  - Phương pháp giá thấp nhất

Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

  - Phương pháp giá cố định

Phương pháp giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt chi phí thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất.

  - Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

  - Phương pháp dựa trên kỹ thuật

Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phải xác định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật nhưng không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

- Đối với tư vấn là cá nhân, phương pháp đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học được thể hiện thông qua yêu cầu trong điều khoản tham chiếu để so sánh các hồ sơ lý lịch khoa học của các nhà thầu tư vấn cá nhân.

### Điều 41. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này.

### Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;

- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

- Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

- Đối với các nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

### Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;

b) Có năng lực và kinh nghiệm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu;

c) Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu;

d) Có sai lệch thiếu so với phạm vi yêu cầu của gói thầu với tổng giá trị không quá 10% giá dự thầu do nhà thầu chào;

đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

- Đối với các nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

# CHƯƠNG V

# MUA SẮM TẬP TRUNG, THƯỜNG XUYÊN, THUỐC, DỊCH VỤ CÔNG

## Mục 1

## MUA SẮM TẬP TRUNG

### Điều 44. Quy định chung về mua sắm tập trung

- Mua sắm tập trung là cách tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

- Mua sắm tập trung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.

- Mua sắm tập trung được thực hiện theo các cách thức sau:

- Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

- Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận hợp đồng khung với nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu.

- Chính phủ quy định chi tiết về mua sắm tập trung.

### Điều 45. Thỏa thuận hợp đồng khung

- Thỏa thuận hợp đồng khung trong mua sắm tập trung là thỏa thuận dài hạn giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn, trong đó nêu các tiêu chuẩn và điều kiện để làm cơ sở cho việc mua sắm theo từng hợp đồng cụ thể.

- Thời hạn tối đa cho việc sử dụng thỏa thuận hợp đồng khung sẽ được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm không quá 3 năm.

## Mục 2

## MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN

### Điều 46. Điều kiện áp dụng

Các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp áp dụng mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên.

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm thường xuyên để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước.

### Điều 47. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

1. Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án nêu từ Điều 38 đến Điều 43 của Luật này.

2. Chính phủ quy định chi tiết về mua sắm thường xuyên.

## Mục 3

## MUA THUỐC CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ

### Điều 48. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Ngoài các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 21 đến Điều 26 của Luật này, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc còn được thực hiện thông qua hình thức đàm phán giá.

- Đàm phán giá được áp dụng đối với gói thầu mua các loại thuốc chỉ có từ 01 đến 02 nhà cung cấp hoặc cần cung cấp ổn định trong thời gian dài, thuốc biệt dược, thuốc sinh học, vắc xin, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các loại thuốc đặc thù khác theo quy định của Chính phủ.

### Điều 49. Quy trình lựa chọn nhà thầu

1. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu và tự thực hiện theo quy trình quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 38 của Luật này.

2. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thông qua hình thức mua sắm trực tiếp thực hiện theo quy trình quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật này. Trường hợp có nhà thầu khác đủ năng lực và kinh nghiệm đề xuất cung cấp mặt hàng thuốc đã trúng thầu với đơn giá thấp hơn đơn giá đã trúng thầu thì ưu tiên đàm phán với nhà thầu đã trúng thầu. Trường hợp nhà thầu đã trúng thầu không chấp thuận tiếp tục cung cấp thuốc với đơn giá đề xuất thấp hơn thì được phép mua thuốc của nhà thầu có đề xuất đơn giá thấp hơn.

3. Chính phủ quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.

### Điều 50. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

1. Nhà thầu cung cấp từng mặt hàng thuốc được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;

b) Có năng lực và kinh nghiệm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu;

c) Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu trong việc sản xuất, cung cấp, bảo quản thuốc;

d) Có sai lệch thiếu so với phạm vi yêu cầu của gói thầu với tổng giá trị không quá 10% giá dự thầu do nhà thầu chào;

đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

e) Có giá đề nghị trúng thầu đối với từng mặt hàng thuốc không vượt giá của mặt hàng này trong giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2. Đối với các nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

### Điều 51. Mua thuốc tập trung

- Việc mua thuốc tập trung thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V của Luật này.

- Việc mua thuốc tập trung được thực hiện ở cấp trung ương, cấp khu vực và cấp địa phương.

- Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục thuốc phải tổ chức mua sắm tập trung.

- Chính phủ quy định chi tiết về mua thuốc tập trung.

### Điều 52. Thanh toán chi phí mua thuốc cho các cơ sở y tế ngoài công lập

Trường hợp các cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật này đối với mua thuốc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế thì cơ sở y tế chỉ được thanh toán theo đúng mặt hàng và đơn giá thuốc đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

## Mục 4

## CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

### Điều 53. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện.

- Đối với loại dịch vụ công chỉ có một đơn vị duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện thì áp dụng hình thức chỉ định thầu.

### Điều 54. Quy trình lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công bao gồm:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

d) Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

2. Chính phủ quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công.

# CHƯƠNG VI

# LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

### Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

- Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

  - Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan;

  - Điều ước quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi (nếu có);

  - Các văn bản pháp lý khác liên quan.

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

a) Tên dự án;

b) Tổng mức đầu tư và tổng chi phí thực hiện dự án;

c) Sơ bộ phần tham gia của Nhà nước, cơ chế tài chính của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án và nguồn lực bảo đảm phần tham gia của Nhà nước;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

e) Hình thức hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

### Điều 56. Quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư

- Quy trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng.

- Chính phủ quy định chi tiết về quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

### Điều 57. Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Bên mời thầu trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi tổ chức thẩm định.

- Tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định và lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền.

- Người có thẩm quyền căn cứ hồ sơ trình duyệt và báo cáo thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

### Điều 58. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

- Phương pháp giá dịch vụ thấp nhất

  - Phương pháp giá dịch vụ thấp nhất được áp dụng đối với các dự án mà giá dịch vụ là tiêu chí để so sánh hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn và các yếu tố có liên quan đã được xác định rõ trong hồ sơ mời thầu;

  - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;

  - Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dịch vụ để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đề xuất giá dịch vụ thấp nhất được xếp thứ nhất.

- Phương pháp vốn đóng góp của Nhà nước thấp nhất

  - Phương pháp vốn đóng góp của Nhà nước thấp nhất được áp dụng đối với các dự án mà vốn đóng góp của Nhà nước là tiêu chí để so sánh các hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn, giá phí dịch vụ và các yếu tố có liên quan đã xác định rõ trong hồ sơ mời thầu;

  - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;

  - Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào đề xuất vốn đóng góp của Nhà nước để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đề xuất vốn đóng góp của Nhà nước thấp nhất được xếp thứ nhất.

- Phương pháp lợi ích cao nhất cho xã hội, Nhà nước

  - Phương pháp lợi ích cao nhất cho xã hội, Nhà nước được áp dụng đối với các dự án mà lợi ích cho xã hội, Nhà nước là tiêu chí để so sánh các hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn, giá phí dịch vụ và các yếu tố có liên quan đã xác định rõ trong hồ sơ mời thầu;

  - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;

  - Đối với hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào đề xuất lợi ích cho xã hội, Nhà nước để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đề xuất lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất được xếp thứ nhất.

4. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các cam kết về thu xếp tài chính thì sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật bảo đảm không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật.

5. Chính phủ quy định chi tiết về đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư.

### Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

- Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;

c) Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật;

d) Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

đ) Có giá dịch vụ thấp nhất đối với phương pháp giá dịch vụ thấp nhất; vốn đóng góp của Nhà nước thấp nhất đối với phương pháp vốn đóng góp của Nhà nước thấp nhất; lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất đối với phương pháp lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất.

2. Đối với các nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải giải thích rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu.

# CHƯƠNG VII

# LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG

### Điều 60. Nội dung áp dụng

- Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung sau đây của quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  - Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật này;

  - Đăng tải hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

  - Nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thoả thuận liên danh;

  - Nộp, rút hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

đ) Mở thầu;

e) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

g) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

h) Ký kết, thanh toán, quản lý hợp đồng;

i) Các nội dung khác có liên quan.

- Chính phủ quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng và lộ trình thực hiện.

### Điều 61. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

- Thời gian trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng. Người sử dụng nhận biết được thời gian thực khi truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Hoạt động liên tục, thống nhất ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

- Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.

# CHƯƠNG VIII

# HỢP ĐỒNG

## Mục 1

## HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU

### Điều 62. Ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

- Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ các quy định về hợp đồng nêu tại Luật này và quy định phù hợp của pháp luật có liên quan.

- Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể.

- Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu; trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt, đồng thời bảo đảm không làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

Điều 63. Loại hợp đồng

- Hợp đồng bao gồm các loại sau đây:

  - Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc thuộc phạm vi đã ký kết trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo đúng giá ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

  - Hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc thuộc phạm vi đã ký kết trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

  - Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc thuộc phạm vi đã ký kết trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

  - Hợp đồng theo thời gian

Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng mà giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao. Nhà thầu được thanh toán theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao tương ứng với các chức danh và công việc nêu trong hợp đồng.

- Khi lập kế hoạch đấu thầu, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, người có thẩm quyền quyết định áp dụng loại hợp đồng phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều này trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Điều 64. Hồ sơ hợp đồng

- Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

  - Văn bản hợp đồng kèm theo phụ lục (nếu có) gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện chi tiết và các nội dung khác;

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu, hồ sơ hợp đồng có thể bao gồm một hoặc nhiều tài liệu sau đây:

a) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

b) Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

c) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

d) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

đ) Các tài liệu khác.

### Điều 65. Điều kiện ký kết hợp đồng

Hợp đồng có giá trị pháp lý phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

- Tại thời điểm ký kết, nhà thầu phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn bảo đảm yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng.

- Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

### Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng áp dụng cho nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện.

- Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu. Trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể quy định lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải được người có thẩm quyền cho phép.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành.

- Nhà thầu bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực hoặc trong trường hợp vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

### Điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

- Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng hoặc trong văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng.

- Chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian

- Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

- Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu,  tổng giá hợp đồng sau điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ nêu trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

  - Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

  - Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

  - Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên thoả thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Khi điều chỉnh hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng.

- Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng với nhà thầu.

## Mục 2

## HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

### Điều 68. Ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn

- Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ các quy định về hợp đồng nêu tại Luật này và quy định phù hợp của pháp luật có liên quan.

- Chủ thể ký kết hợp đồng: cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án.

- Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

### Điều 69. Loại hợp đồng

Hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các loại sau đây:

- Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO), Xây dựng - Chuyển giao (BT).

- Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn - Bảo trì (DBFM), Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn - Bảo trì - Kinh doanh (DBFMO), Xây dựng - Thu xếp vốn - Kinh doanh - Bảo trì (BFOM); Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn (DBF), Xây dựng - Thu xếp vốn (BF).

- Hợp đồng Kinh doanh và Bảo trì (O&M).

- Các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng với nhà đầu tư.

### Điều 70. Hồ sơ hợp đồng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm:

a) Văn bản hợp đồng;

b) Văn bản thỏa thuận hợp đồng trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án;

c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

e) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn;

g) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

h) Các tài liệu khác.

2. Khi có sự thay đổi các nội dung thuộc phạm vi của hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng, phụ lục hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng.

Điều 71. Điều kiện ký kết hợp đồng

Hợp đồng có giá trị pháp lý phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn còn hiệu lực.

- Tại thời điểm ký kết, nhà đầu tư phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện dự án. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phải xác minh thông tin về năng lực của nhà đầu tư, nếu vẫn bảo đảm yêu cầu thực hiện dự án thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

### Điều 72. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng áp dụng cho nhà đầu tư được lựa chọn.

- Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

- Căn cứ quy mô, tính chất của dự án, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng được ký chính thức đến ngày công trình được hoàn thành và nghiệm thu hoặc ngày các điều kiện bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được hoàn thành theo quy định của hợp đồng dự án.

- Nhà đầu tư bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực hoặc các trường hợp vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư mà nhà đầu tư từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà đầu tư sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

# CHƯƠNG IX

# TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

## Mục 1

## TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

## TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

### Điều 73. Trách nhiệm của người có thẩm quyền

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Huỷ thầu theo quy định từ khoản 2 đến khoản 4 Điều 19 của Luật này.

- Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu.

- Đối với lựa chọn nhà thầu, ngoài quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này, người có thẩm quyền còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  - Điều chỉnh nhiệm vụ và thẩm quyền của chủ đầu tư trong trường hợp không đáp ứng các yêu cầu của dự án, gói thầu và pháp luật đấu thầu;

  - Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý kiến nghị trong đấu thầu và công việc quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này;

  - Có ý kiến đối với việc xử lý tình huống trong trường hợp phức tạp theo đề nghị của chủ đầu tư quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 86 của Luật này.

- Đối với lựa chọn nhà đầu tư, ngoài quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này người có thẩm quyền còn phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

  - Quyết định lựa chọn bên mời thầu;

  - Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

  - Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư và trong quá trình quản lý hợp đồng;

  - Ký kết hợp đồng;

đ) Yêu cầu bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý kiến nghị trong đấu thầu và công việc quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

- Người có thẩm quyền đối với mua sắm thường xuyên, lựa chọn nhà đầu tư quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (đơn vị mua sắm tập trung, đại lý đấu thầu) có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật này để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu.

- Giải trình việc thực hiện các quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

### Điều 74. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

  - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;

  - Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn;

  - Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

  - Danh sách xếp hạng nhà thầu;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Ký kết hoặc ủy quyền ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

- Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (trung tâm mua sắm tập trung, đại lý đấu thầu) có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật này để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này.

- Quyết định xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này.

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Chính phủ và pháp luật về văn thư và lưu trữ.

- Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

- Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định từ khoản 1 đến khoản 11 Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này.

### Điều 75. Trách nhiệm của bên mời thầu

- Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu;

e) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này;

h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

i) Cung cấp các thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

- Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài quy định từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện trách nhiệm sau:

  - Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

  - Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

  - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

  - Ký kết hợp đồng với nhà thầu;

đ) Xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

  - Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này;

g) Cung cấp các thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

3. Đối với lựa chọn nhà đầu tư:

  - Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này;

  - Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

  - Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

  - Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư;

  - Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật;

    - Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật này;

    - Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

    - Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

k) Cung cấp các thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

### Điều 76. Trách nhiệm của tổ chuyên gia

- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này.

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.

- Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật này.

- Bảo lưu ý kiến của mình.

- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

### Điều 77. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

- Tham dự thầu.

- Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).

- Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tham dự thầu.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham dự thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

### Điều 78. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định

- Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.

- Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

- Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định.

- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.

- Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư (đối với dự án), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung), cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

## Mục 2

## TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

## TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG

### Điều 79. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này, bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

- Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đối với đấu thầu qua mạng.

- Quản lý và không tiết lộ khoá bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình.

- Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tuân thủ các quy định khác liên quan đến đấu thầu qua mạng của Luật này và pháp luật liên quan.

### Điều 80. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 77 của Luật này, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

- Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng.

- Quản lý và không tiết lộ khoá bí mật của chứng thư số. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng thông tin chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi khoá bí mật chứng thư số, hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tham gia đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình.

- Chịu trách nhiệm về kết quả khi tham gia đấu thầu qua mạng trong trường hợp gặp sự cố do hệ thống mạng ở phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở và đọc được.

- Tuân thủ các quy định khác liên quan đến đấu thầu qua mạng của Luật này và pháp luật liên quan.

# CHƯƠNG X

# QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

### Điều 81. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu

- Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu.

- Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

- Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

- Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước.

- Hợp tác quốc tế về đấu thầu.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật liên quan.

### Điều 82. Trách nhiệm và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi cả nước.

- Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

  - Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về thanh tra;

  - Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 73 của Luật này đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định dự án;

  - Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

### Điều 83. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Soạn thảo, ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu.

- Làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hợp tác quốc tế về đấu thầu.

- Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, bao gồm: tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo; xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu chuyên gia đấu thầu và các cơ sở đào tạo về đấu thầu; quy định chương trình khung về đào tạo, chứng chỉ, tiêu chuẩn giảng viên đấu thầu và việc lưu trữ hồ sơ về các khoá đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu; tổ chức, hỗ trợ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

- Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị trong hoạt động đấu thầu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra, xử phạt về đấu thầu trên phạm vi cả nước.

- Quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số sử dụng trong hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu nhà thầu, danh mục hàng hoá.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ giao.

### Điều 84. Trách nhiệm và quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp

Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

- Thực hiện quản lý công tác đấu thầu.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu.

- Tổng kết và đánh giá về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện báo cáo về hoạt động đấu thầu.

- Giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật này.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về đấu thầu.

- Xử lý vi phạm pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu.

- Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 73 của Luật này, trường hợp là chủ đầu tư thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

### Điều 85. Trách nhiệm của cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Khắc phục những lỗi phát sinh khi vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đăng ký, đăng tải thông tin các hoạt động đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Lưu trữ các thông tin liên quan đến quá trình đấu thầu qua mạng phục vụ công tác tra cứu, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

- Thông báo công khai điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng.

### Điều 86. Xử lý tình huống

- Việc xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

  - Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

  - Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, nội dung của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu;

  - Người quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

- Thẩm quyền xử lý tình huống trong đấu thầu:

  - Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án, người quyết định xử lý tình huống là chủ đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 74 của Luật này. Trong trường hợp phức tạp, chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền;

  - Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, người quyết định xử lý tình huống là bên mời thầu theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 75 của Luật này;

  - Đối với lựa chọn nhà đầu tư, người quyết định xử lý tình huống là người có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 73 của Luật này.

- Chính phủ quy định chi tiết về xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

### Điều 87. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

- Thanh tra hoạt động đấu thầu

  - Thanh tra hoạt động đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Luật này;

  - Thanh tra hoạt động đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Kiểm tra hoạt động đấu thầu

  - Kiểm tra về đấu thầu bao gồm việc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng và quản lý hợp đồng và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu;

  - Kiểm tra về đấu thầu được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất (khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị) theo quyết định của người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra. Phương thức kiểm tra bao gồm kiểm tra trực tiếp, yêu cầu báo cáo.

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

Việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu là công việc thường xuyên của người có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu để bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tuân thủ theo quy định của Luật này.

- Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

### Điều 88. Khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

# CHƯƠNG XI

# HÀNH VI BỊ CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU

### Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

    - Hối lộ.

    - Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

    - Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

  - Thoả thuận về việc một hoặc nhiều bên tham gia thoả thuận rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên trong thoả thuận thắng thầu;

  - Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;

  - Thoả thuận về việc một hoặc nhiều bên tham gia thoả thuận gây khó khăn cho các bên không tham gia thoả thuận khi dự thầu bằng cách từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác.

    - Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:

    - Trình bày sai một cách có chủ ý hoặc vô tình, hoặc cố tình làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu và thực hiện hợp đồng nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác cũng như nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào;

    - Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

    - Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

    - Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

    - Cố ý hủy hoại, lừa dối, thay đổi, hoặc giấu giếm các bằng chứng hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn sự vạch trần các hành vi hối lộ, gian lận hoặc thông thầu đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

    - Các hành vi nhằm cố tình gây trở ngại đối với nhà thầu, cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

    - Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư;

b) Vừa tham gia lập vừa tham gia thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với cùng một gói thầu, dự án;

c) Vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất vừa thẩm định hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án;

d) Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu để cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn (lập, thẩm tra thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu), trừ trường hợp đối với gói thầu hỗn hợp EP, EC, EPC, chìa khóa trao tay;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn 01 năm kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do mình giám sát;

- Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này;

- Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

k) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích để chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia các các nhà thầu.

7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 8 Điều 76, khoản 4 Điều 92 của Luật này:

  - Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

  - Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công bố danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

  - Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

  - Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công bố theo quy định;

  - Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

### Điều 90. Nguyên tắc và thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm

a) Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự; trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Cá nhân, tổ chức tham gia hoặc không tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật này mà phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì có trách nhiệm thông báo đến người có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, thủ tục thi hành quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định xử phạt phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời phải được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp;

d) Quyết định xử phạt phải được đăng tải trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;

đ) Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Toà án.

2. Thẩm quyền xử lý vi phạm

a) Người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 73 của Luật này. Khi xử phạt theo hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư. Trường hợp vi phạm là nghiêm trọng, người có thẩm quyền đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban dân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban dân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với những trường hợp do người có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử lý vi phạm pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 7 Điều 84 của Luật này.

Trường hợp người có thẩm quyền vi phạm pháp luật về đấu thầu thì việc xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân có từ 3 hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo theo quy định của Luật này trong trường hợp không cùng người có thẩm quyền xử lý vi phạm; xem xét và quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với những trường hợp do người có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm trong đấu thầu.

# CHƯƠNG XII

# GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU

## Mục 1

## GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU

### Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

- Nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu có quyền kiến nghị với chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư), người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đầu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu.

- Người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị.

- Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu, nhà đầu tư được quyền gửi đơn kiến nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu thầu.

- Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước về đầu thầu thì nhà thầu, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra Tòa án.

### Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị

Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo trình tự sau đây:

- Trrường hợp nhà thầu, nhà đầu tư có kiến nghị thì nhà thầu, nhà đầu tư phải gửi văn bản kiến nghị cho chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư). Sau khi nhận được văn bản kiến nghị, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu phải có văn bản trả lời.

- Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu, trường hợp chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư) không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với văn bản trả lời của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thì nhà thầu, nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền để giải quyết.

- Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trường hợp chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư) không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với văn bản trả lời của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thì nhà thầu, nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền, đồng thời gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để giải quyết.

- Sau khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư, chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư) và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để có ý kiến bằng văn bản gửi người có thẩm quyền xem xét về phương án và nội dung trả lời kiến nghị.

- Hội đồng tư vấn căn cứ đề nghị của nhà thầu, nhà đầu tư có kiến nghị xem xét quyết định việc tạm dừng cuộc thầu. Khi dừng cuộc thầu, Hội đồng tư vấn phải có văn bản thông báo về việc tạm dừng cuộc thầu để giải quyết kiến nghị bảo đảm chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, lựa chọn nhà đầu tư) nhận được thông báo tối đa sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư. Thời gian tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày chủ đầu tư hoặc bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng cuộc thầu đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư đề nghị tạm dừng cuộc thầu không đúng gây thiệt hại cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu thì phải bồi thường theo quy định.

- Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu, nhà đầu tư được quyền gửi đơn kiến nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu thầu.

- Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước về đầu thầu thì nhà thầu, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra Tòa án.

- Khi có kiến nghị, nhà thầu, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án theo quy định tại Mục 2 Chương này. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không chọn cách giải quyết khởi kiện ngay ra Tòa án thì việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này.

- Chính phủ quy định chi tiết về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và hoạt động của Hội đồng tư vấn.

### Điều 93. Thời gian trong giải quyết kiến nghị

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư:

a) Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu mà không phải là kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thời gian để gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư, bên mời thầu được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; đến người có thẩm quyền trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của chủ đầu tư, bên mời thầu; đến cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của người có thẩm quyền;

b) Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thời hạn để nhà thầu, nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư, bên mời thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của chủ đầu tư, bên mời thầu; đến cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của người có thẩm quyền.

c) Thời hạn để nhà thầu, nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu đối với trường hợp chọn phương án giải quyết kiến nghị theo trình tự quy định từ khoản 1 đến khoản 7 Điều 92 của Luật này.

- Đối với chủ đầu tư, bên mời thầu: thời hạn gửi văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu là trong vòng 7 ngày, cho nhà đầu tư là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

- Đối với Chủ tịch Hội đồng tư vấn: thời hạn gửi ý kiến bằng văn bản về kết quả giải quyết kiến nghị cho người có thẩm quyền xem xét là trong vòng 20 ngày đối với lựa chọn nhà thầu, 30 ngày đối với lựa chọn nhà đầu tư kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

- Đối với người có thẩm quyền:

- Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu: thời hạn gửi văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu, nhà đầu tư là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị;

- Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: thời hạn gửi văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu, nhà đầu tư là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản về kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu: thời hạn gửi văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu là trong vòng 15 ngày, cho nhà đầu tư là trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

## Mục 2

## GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU TẠI TÒA ÁN

### Điều 94. Nguyên tắc giải quyết

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

### Điều 95. Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án tạm dừng ngay việc đóng thầu; phê duyệt danh sách ngắn; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật.

# CHƯƠNG XIII

# ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 96. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày   tháng   năm   và thay thế Luật Đấu thầu năm 2005; hủy bỏ Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chương VI Luật Xây dựng năm 2003.

### Điều 97. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa, kỳ họp thứ   thông qua ngày        tháng       năm 2013.

|  | CHỦ TỊCH QUỐC HỘI |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Sinh Hùng |