ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND	     	         Đồng Nai, ngày       tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2025,

HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Công văn số 71/HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh đề nghị trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X; Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri Nguyễn Đẳng, khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (cũ) nay là phường Phước Long kiến nghị: Đề nghị cơ quan chức năng khảo sát, bố trí gờ giảm tốc độ và dải phân cách tại hai tuyến đường: Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 741) và đoạn đường từ cáp treo núi Bà Rá đến đường Đinh Công Trứ (quán Tư Hiền 2 trên địa bàn phường Thác Mơ), nhằm giảm tai nạn giao thông xảy ra.

*Trả lời:

Trong quá trình khai thác, vận hành trên tuyến ĐT.741 (đường Nguyễn Tất Thành) đoạn từ nút giao đường Sáu tháng Một đến ngã 3 cầu Thác Mẹ, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Nhà đầu tư, UBND thị xã Phước Long (trước đây) tiến hành rà soát, thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATGT, trong đó thực hiện các giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành và đường Sáu tháng Một. Qua đó, Nhà đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành phương án tổ chức giao thông được duyệt (bố trí gờ giảm tốc, vạch sơn, biển báo hiệu) góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

2. Cử tri Nhâm Thị Tuyết, Khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (cũ) nay là phường Phước Long kiến nghị: Đường ĐT 741 đoạn cầu ĐăkLung đi qua Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được cơ quan có thẩm quyền rào chắn hai đầu do sạt lở nguy hiểm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng sạt lở, mở rào chắn để Nhân dân đi lại, thuận tiện cho việc thăm viếng khu di tích “Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - Ngụy cầu ĐăkLung”.

*Trả lời:

Đoạn tuyến bị sạt lở thuộc lý trình từ Km122+000 đến Km123+000 tuyến ĐT.741, phần đất bị sạt lở mái taluy dương thuộc đất của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đang quản lý. Trong thời gian qua, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND thị xã Phước Long (trước đây) đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức khắc phục sự cố sạt lở, cải tạo hệ thống thoát nước và gia cố các vị trí nguy hiểm. Hiện nay, đoạn đường này vẫn đang được rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại. Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND phường Phước Long, Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ sớm hoàn thành việc khắc phục và mở lại tuyến đường để người dân có thể lưu thông qua lại một cách thuận lợi nhất.

3. Cử tri các xã, phường dọc Quốc lộ 14 trên địa bàn thị xã Chơn Thành (cũ) kiến nghị: Lề đường Quốc lộ 14 bị xói mòn tạo nên độ chênh lệch giữa mép đường nhựa và lề đường, có nơi độ chênh lệch lên đến 20cm dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

*Trả lời:

Qua rà soát, nội dung cử tri phản ánh có một đoạn tuyến thuộc tuyến ĐT.751 (từ Km0+500 đến Km2+000) do Sở Xây dựng quản lý. Để bảo đảm an toàn giao thông và duy trì khả năng khai thác hạ tầng, thời gian qua Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp, trong đó có việc xây dựng mương thoát nước dọc và gia cố lề đường bằng bê tông tại đoạn tuyến nêu trên. Các hạng mục này đã góp phần khắc phục tình trạng chênh lệch giữa mặt đường và lề đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Riêng đối với đoạn tuyến QL.14 hiện nay đang được giao cho Ban QLDA ĐTXD tỉnh để triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng QL.14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Ban QLDA ĐTXD tỉnh đề nghị giải quyết và trả lời cử tri được rõ.

Tuyến QL14 đoạn từ Km970+600 đến Km994+790 trước đây do Khu quản lý đường bộ IV quản lý, mới được bàn giao về cho Ban QLDA ĐTXD tỉnh để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành. Hiện nay, dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Ban QLDA ĐTXD tỉnh sẽ thực hiện sửa chữa các vị trí lề đường bị xói mòn, chênh lệch cao độ giữa mép đường nhựa và lề đường.

4. Cử tri Nguyễn Thanh Hà, Khu phố 6, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành (cũ) nay là phường Minh Hưng kiến nghị: Khu vực ngã 4 giao nhau giữa Quốc lộ 13 với đường Minh Hưng - Đồng Nơ và khu dân cư Đại Nam có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

*Trả lời:

Vị trí cử tri phản ánh thuộc dự án BOT QL.13 đoạn cầu Tham Rớt – An Lộc do Công ty CP Đầu tư phát triển cơ sơ hạ tầng Bình Phước là Nhà đầu tư quản lý, vận hành, khai thác. Đối với kiến nghị của cử tri về việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Quốc lộ 13 giao với đường Minh Hưng – Đồng Nơ và khu dân cư Đại Nam, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1212/UBND-TH ngày 03/4/2025 chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện; do đó, giao Sở Xây dựng đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện.

5. Cử tri Phan Thanh Hùng, Khu phố 5 và cử tri Phạm Minh Hòa, Khu phố 6, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành (cũ) nay là phường Minh Hưng kiến nghị: Cơ quan chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và bảng chỉ dẫn giao thông tại nút giao giữa đường ĐT 751 với đường ĐH 05 (ngã tư Ngọc Lầu), nút giao giữa đường ĐH 05 nối dài với đường ĐH 239, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

*Trả lời:

UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí nút giao giữa đường ĐT.751 với đường ĐH 05 (ngã tư Ngọc Lầu) mà cử tri phản ánh để thống nhất phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Riêng đối với nút giao giữa đường ĐH 05 nối dài với đường ĐH 239 do UBND phường Minh Hưng quản lý, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND phường Minh Hưng kiểm tra, rà soát, báo cáo và trả lời trực tiếp cho cử tri được rõ.

6. Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (cũ) nay là xã Nghĩa Trung kiến nghị: Cơ quan chức năng bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoặc vòng xoay tại ngã ba Sao Bọng (Quốc lộ 14), nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.

*Trả lời:

Vị trí cử tri phản ánh do Khu Quản lý Đường bộ IV quản lý, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Khu QLĐB IV chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát để xây dựng phương án tổ chức giao thông tại vị trí trên cho phù hợp (Công văn số 2346/SXD-QLKC&ATGT ngày 09/9/2025 của Sở Xây dựng).

7. Cử tri Phạm Minh Thọ, ấp 3, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (cũ) nay là xã Lộc Hưng kiến nghị: Ngành chức năng kiểm tra, lắp đặt bổ sung các biển báo giao thông trên Quốc lộ 13, đoạn qua huyện Lộc Ninh (cũ) phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

*Trả lời:

Tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua trung tâm huyện Lộc Ninh vừa qua đã được Sở Xây dựng cho triển khai thực hiện lắp bổ sung hệ thống an toàn giao thông như: Biển cảnh báo và sơn phân làn đường để đảm bảo an toàn giao thông chung cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, rà soát tình hình hoạt động để kịp thời điều chỉnh, xử lý khi cần thiết.

8. Cử tri Hoàng Thị Hà, ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (cũ) nay là xã Đồng Phú kiến nghị: Đề nghị xem xét tiếp tục quy hoạch tuyến đường kết nối từ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú đến thành phố Đồng Xoài được phê duyệt tại danh mục dự án ưu tiên III - phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho các hộ dân.

* Trả lời:

Dự án đường kết nối từ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú đi thành phố Đồng Xoài đã được UBND tỉnh Bình Phước (trước khi sáp nhập) phê duyệt thuộc danh mục ưu tiên đầu tư tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 “Phê duyệt đề án Phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh”, với thứ tự ưu tiên 3 và tổng mức đầu tư dự án là 100 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập tỉnh, dự án tiếp tục được đưa vào danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tham mưu, bố trí nguồn vốn theo quy định.

9. Cử tri Bùi Viết Sơn, ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (cũ) nay là xã Đồng Tâm kiến nghị: Quốc lộ 14, đoạn cách Cầu 11 khoảng 100m không bố trí cống thoát nước, nước mưa tràn về gây ngập úng cục bộ, hư hại cây cối, hoa màu của các hộ dân sinh sống hai bên đường. Đề nghị ngành chức năng xem xét, khắc phục.

*Trả lời:

Tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV quan tâm, xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và khắc phục các tồn tại nêu trên theo phản ánh của cử tri (Công văn số 2346/SXD-QLKC&ATGT ngày 09/9/2025 của Sở Xây dựng).

10. Cử tri Trương Thị Thúy, ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (cũ) nay là xã Đồng Tâm kiến nghị: Quốc lộ 14, đoạn đường Cây số 9, đơn vị thi công chưa hoàn thành việc thi công hành lang đường và làm mương thoát nước. Khi mưa, nước chảy vào nhà dân gây ngập úng, ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị cơ quan chức năng đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện mương thoát nước và hành lang đường tại khu vực Cây số 9.

*Trả lời:

Vị trí cử tri phản ánh thuộc dự án do Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện, do vướng mắc trong công tác GPMB nên chưa thể thi công hoàn thành hạng mục mương thoát nước.

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện sửa chữa, khắc phục hoàn thành tại vị trí hộ dân kiến nghị.

11. Cử tri Lê Thị Cảnh, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản (cũ) nay là xã Tân Hưng kiến nghị: Cơ quan chức năng rà soát, bố trí biển báo giới hạn tốc độ trên Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Hớn Quản, giúp người dân tham gia giao thông an toàn.

*Trả lời:

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ IV và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án tổ chức giao thông trên các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, ĐT.741... Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh như bố trí biển hạn chế tốc độ, biển báo, sơn phân làn nhằm góp phần nâng cao an toàn giao thông cho người và phương tiện. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến để nắm bắt, kịp thời xử lý, khắc phục trong trường hợp cần thiết.

12. Cử tri Nguyễn Văn Hóa, ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài (cũ) nay là phường Đồng Xoài kiến nghị: Dự án làm đường vành đai khu du lịch hồ Phước Hòa phía Nam Quốc lộ 14 quy hoạch đã lâu nhưng đến nay chưa thực hiện, gây khó khăn cho người dân trong việc xây dựng nhà ở, tách thửa, sang nhượng đất... Đề nghị cơ quan chức năng cho biết thời gian triển khai dự án để cử tri rõ.

*Trả lời:

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh nhận thấy việc đầu tư tuyến N1 (thuộc khu vực ấp 8, phía Nam QL14) trong tình hình mới là chưa hiệu quả, hơn nữa tuyến này ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và chưa có quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp Sở Xây dựng rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định.

13. Cử tri Phạm Ngọc Nhựt và cử tri Phan Thanh Châu, Khu phố 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành (cũ) nay là phường Minh Hưng kiến nghị: Dự án đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư được triển khai từ năm 2020 nhưng tiến độ thực hiện dự án và bồi thường cho người dân chậm. Đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện bồi thường đồng loạt cho các hộ dân, đồng thời thông báo tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án để người dân được biết.

*Trả lời:

Dự án đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư đang tích cực triển khai để sớm hoàn thành công trình. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập tỉnh, thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ, kế hoạch bồi thường và tổ chức triển khai theo hướng đồng bộ, đảm bảo quyền lợi của người dân. Thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng và thời điểm triển khai thi công sẽ được công bố công khai tại địa phương sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

14. Cử tri Nguyễn Thị Trinh, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh (cũ) nay là xã Lộc Quang kiến nghị: Trong quá trình thi công dự án nâng cấp đường ĐT 756, đơn vị thi công làm gãy đỗ hơn 200m hàng rào của cử tri. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại cho gia đình cử tri.

*Trả lời:

Dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.756 (đoạn qua địa bàn xã Lộc Hiệp), đơn vị thi công đã hoàn thành hệ thống thoát nước dọc đoạn qua hộ bà Nguyễn Thị Trinh (hộ ông Bùi Văn Chanh) vào khoảng tháng 7/2023, trong quá trình thi công, không ghi nhận việc hàng rào bị ngã đổ và không có phản ánh hay kiến nghị nào của hộ dân. Đến tháng 01/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh mới nhận được phản ánh từ hộ dân về việc hàng rào bị hư hỏng, ngã đổ do quá trình thi công gây ra.

Sau khi nhận được ý kiến của của hộ dân, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương mời hộ dân lên làm việc. Trong buổi họp, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã đề xuất phương án để đơn vị thi công sửa chữa, dựng lại hàng rào cho hộ dân. Tuy nhiên, hộ dân không đồng thuận với việc đơn vị thi công thực hiện sửa chữa, mà yêu cầu phải dựng lại hàng rào mới hoặc hỗ trợ bằng tiền với số tiền 100 triệu đồng. Do đó, đến nay vẫn chưa thể triển khai.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh tiếp tục phối hợp với các bên có liên quan để thống nhất hướng giải quyết trong quý IV/2025.

15. Cử tri Phạm Năng Luận, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (cũ) nay là xã Lộc Quang kiến nghị: Dự án nâng cấp đường ĐT 756 không bố trí cống thoát nước hai bên đường, nước mưa tràn vào nhà các hộ dân hai bên đường, gây ngập úng cục bộ, khó khăn cho sinh hoạt và hư hại tài sản. Đề nghị xem xét có giải pháp khắc phục.

*Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và hộ dân kiểm tra tại thực địa, các bên cùng thống nhất lắp đặt thêm đoạn cống để thu nước vào hệ thống thoát nước của công trình ĐT756 nhằm đảm bảo thoát nước của khu vực. Tuy nhiên, đến nay việc thi công lắp đặt đoạn cống chưa thể thực hiện được do người dân chưa bàn giao mặt bằng. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để thi công hoàn thành hệ thống thoát nước như đã thống nhất.

16. Cử tri Nguyễn Thành Công, ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú (cũ) nay là xã Đồng Tâm kiến nghị: Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 753 tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

*Trả lời:

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập tỉnh và thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và tiến độ chung của dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Phú thực hiện, đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục theo quy định, nên mất nhiều thời gian. Trong quá trình hoàn thiện các trình tự, thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công công trình; các vị trí người dân đã bàn giao mặt bằng, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, sớm hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay khối lượng thi công của dự án đạt khoảng 45%, những vị trí chưa thể thi công hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Bên cạnh đó, hệ thống trụ điện trên tuyến hiện vẫn chưa được Công ty Điện lực tỉnh di dời, gây vướng mắc tại một số đoạn, chưa thể thi công hoàn thiện theo kế hoạch.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

17. Cử tri Lê Thị Cảnh, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản (cũ) nay là xã Tân Hưng kiến nghị: Đường ĐT 756 đoạn qua địa bàn tổ 3, ấp Thuận An, xã Thanh An mới đưa vào sử dụng nhưng nhiều chỗ hư hỏng, nhiều đoạn bị sụt lún, nhất là tại các khúc cua, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa.

*Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, qua kiểm tra thực tế hiện trường các bên ghi nhận có một vài vị trí bong tróc nhỏ cục bộ lớp mặt nhựa, không có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng hay hư hỏng nặng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục theo dõi, phối hợp với các bên liên quan để kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

18. Cử tri Cao Thị Thu Thủy, ấp An, xã Thanh An, huyện Hớn Quản (cũ) nay là xã Tân Hưng kiến nghị: Lề đường ĐT 756 đoạn đi qua địa bàn ấp An Hòa, xã Thanh An được đắp bằng đất. Hiện nay, phần đất này đã bị trôi do mưa nhiều. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

*Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, qua kiểm tra thực tế hiện trường các bên ghi nhận do lượng mưa lớn nên một vài vị trí bị trôi cục bộ. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục theo dõi, đồng thời chỉ đạo nhà thầu kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

19. Cử tri Trần Ngọc Vĩnh, Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (cũ) nay là xã Tân Khai kiến nghị: Về tiến độ thi công tuyến đường Đông - Tây 9, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công tuyến đường này vẫn còn chậm, khiến người dân băn khoăn, lo lắng. Cử tri đề nghị các chức năng sớm có thông tin chính thức, công khai về tiến độ triển khai và thời điểm dự kiến hoàn thành tuyến đường Đông - Tây 9, để Nhân dân yên tâm, đồng thuận và giám sát quá trình thực hiện.

*Trả lời:

Qua rà soát, dự án trên trước đây do Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản (nay là Ban QLDA khu vực Hớn Quản) thực hiện. Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ban QLDA khu vực Hớn Quản rà soát, báo cáo tiến độ, đồng thời công khai thông tin cho người dân được rõ (Công văn số 2343/SXD-QLKC&ATGT ngày 09/9/2025 của Sở Xây dựng).

20. Cử tri xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Đa Kia kiến nghị: Đường ĐT 759 đoạn đi qua địa bàn xã Đa Kia xuống cấp, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; đoạn khu vực ngã 3 Trường tiểu học Đa Kia B và Trường THPT Đa Kia có lượng xe tham gia giao thông đông, nhất là giờ cao điểm học sinh, phụ huynh đưa đón con em nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và sửa chữa đoạn đường xuống cấp và bố trí đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Trường tiểu học Đa Kia B và Trường THPT Đa Kia, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

*Trả lời:

- Về phản ánh của cử tri đường ĐT759, đoạn qua xã Đa Kia xuống cấp, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông: Đoạn tuyến mà cử tri phản ánh đã được Sở Xây dựng giao Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ tổ chức thực hiện sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông theo Quyết định số 382/QĐ-SXD ngày 16/6/2025 về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đột xuất các hư hỏng trên tuyến ĐT.759. Hiện dự án đang được triển khai thực hiện, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành, qua đó sẽ khắc phục các hư hỏng theo phản ánh của cử tri.

- Về kiến nghị của cử tri lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên đường ĐT759, đoạn đi vào Trường THPT và Tiểu học Đa Kia B, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân: Đường ĐT.759 đoạn qua trung tâm xã Đa Kia là khu vực có dân cư tập trung buôn bán đông đúc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này nhiều. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát, trường hợp cần thiết bố trí lắp đặt hệ thống giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

21. Cử tri Trịnh Phạm Quỳnh Nga, thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Đa Kia kiến nghị: Hai bên đường ĐT 759 đoạn từ nhà ông Linh đến cầu Đa Kia không có mương, nước mưa chảy vào nhà người dân gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục.

*Trả lời:

Qua công tác kiểm tra thực tế, đoạn từ cầu Đakia đến ngã 3 (hướng về xã Thiện Hưng) đã được đầu tư xây dựng mương xây, tuy nhiên hệ thống cống dọc tại ngã ba có tình trạng bồi lấp, tắc nghẽn dẫn đến ứ đọng, gây ngập úng. Vừa qua hệ thống cống dọc và mương xây đoạn tuyến trên đã được nạo vét, khơi thông; qua đó đã giải quyết tình trạng ngập úng theo phản ánh của cử tri.

22. Cử tri Nguyễn Dũng Tân, thôn Tân Lập; cử tri Bùi Đăng Khoa, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Phú Nghĩa kiến nghị: Hệ thống mương thoát nước đường ĐT 741 đoạn qua huyện Bù Gia Mập chưa hoàn thiện, nguy cơ gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa; đoạn qua thôn Khắc Khoan mương thoát nước không có nắp đậy, tạo thành rãnh sâu, gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục.

- Cử tri Bùi Văn Đức, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Phú Nghĩa kiến nghị: Quốc lộ 14C đoạn qua huyện Bù Gia Mập chưa bố trí cống thoát nước, nguy cơ ngập úng vào mùa mưa, nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

- Cử tri Bùi Đăng Khoa, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Phú Nghĩa phản ánh: Tại đoạn đường ĐT.741 đi qua khu vực thôn Khắc Khoan, hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường hiện nay không có nắp đậy, tạo ra những rãnh sâu, trống trải sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là đối với học sinh, trẻ em và người dân sinh sống, lưu thông qua khu vực. Đây là đoạn đường có mật độ dân cư tương đối cao, thường xuyên có người đi bộ, học sinh đi học bằng xe đạp hoặc xe máy vào các khung giờ cao điểm như sáng sớm và buổi chiều; mương hở dễ xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Đề nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét, quan tâm đầu tư lắp đặt nắp đậy hệ thống mương thoát nước dọc tuyến ĐT.741 đoạn qua thôn Khắc Khoan để đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh và phương tiện tham gia giao thông.

*Trả lời:

UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến của cử tri nêu trên và giao Sở Xây dựng kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, trả lời cho cử tri được rõ chậm nhất trong tháng 10/2025.

23. Cử tri Nguyễn Văn Dự, khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành (cũ) nay là phường Minh Hưng kiến nghị: Mương thoát nước tại tổ 2, 3, 6, khu phố 8, phường Minh Hưng đã được cơ quan chức năng triển khai vận động Nhân dân thống nhất giải phóng mặt bằng từ nhiều tháng nay nhưng công trình chưa thi công. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương thi công, khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực vào mùa mưa.

*Trả lời:

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước mặt đường đoạn từ Km77+100 đến Km79+470 gói thầu số 3, 4 (mương thoát nước tại tổ 2, 3, 6, khu phố 8, phường Minh Hưng) đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 13 đoạn từ Km62+700 (ranh tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị xã Bình Long) tại văn bản số 08/SGTVT-HTGT ngày 20/1/2025 cho Công ty CP Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước để tiến hành các bước triển khai đầu tư, đồng thời UBND phường Minh Hưng đã có văn bản số 108/UBND-KTN ngày 30/7/2025 đề nghị Công ty CP Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước khẩn trương triển khai đầu tư để khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực mà cử tri có ý kiến.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Công ty CP đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước đề nghị sớm triển khai thi công, khắc phục tình trạng ngập úng theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

24. Cử tri Phạm Minh Hòa, Khu phố 6, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành (cũ) nay là phường Minh Hưng kiến nghị: Gia đình cử tri đã hoàn tất việc bàn giao đất thực hiện dự án Becamex – Bình Phước từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường và bố trí đất tái định cư. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho gia đình cử tri ổn định cuộc sống.

*Trả lời:

Dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước là Chủ đầu tư nằm triên địa bàn phường Hưng Long, phường Thành Tâm và phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (trước đây). Tuy nhiên, sau khi thực hiện công tác sát nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội thì hiện nay dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước thuộc địa bàn của phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Do đó, UBND tỉnh giao UBND phường Chơn Thành chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước rà soát, trả lời và có văn bản thông báo đến cử tri Phạm Minh Hòa được rõ trong tháng 10/2025.

25. Cử tri Nguyễn Văn Dương, Thôn 12, xã Thống nhất, huyện Bù Đăng (cũ) nay là xã Phước Sơn kiến nghị: Đường ĐT 755 đoạn qua tổ 6, thôn 12 hư hỏng, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

*Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, trên tuyến ĐT.755 đoạn qua tổ 6, thôn 12 hiện có một số vị trí mặt đường bị hư hỏng đúng như cử tri đã phản ánh, gây khó khăn cho việc lưu thông. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát, đưa nội dung này vào kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên năm 2026 để tổ chức khắc phục, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

26. Cử tri Trần Mạnh Cường, ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú (cũ) nay là xã Đồng Tâm kiến nghị: Chủ đầu tư dự án công trình Kè Suối Rạt đã thực hiện kiểm đếm cây trồng và cắm mốc công trình, tuy nhiên người dân chưa được giải quyết tiền bồi thường, hỗ trợ; đồng thời đơn vị thi công tự ý thay đổi cột mốc, nạo vét sâu vào phần đất của các hộ dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

*Trả lời:

- Về nội dung: Chủ đầu tư dự án công trình Kè Suối Rạt đã thực hiện kiểm đếm cây trồng và cắm mốc công trình, tuy nhiên người dân chưa được giải quyết tiền bồi thường, hỗ trợ.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã ký Hợp đồng số 01/HĐ-GPMB-SR với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Đoạn qua địa bàn huyện Đồng Phú), hiện tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú đang thực hiện các thủ tục bồi thường hỗ trợ cho người dân theo quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng tình ủng hộ và thống nhất bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

- Về nội dung: đơn vị thi công tự ý thay đổi cột mốc, nạo vét sâu vào phần đất của các hộ dân.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cùng với chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đã kiểm tra, rà soát; đến thời điểm hiện tại không có trường hợp đơn vị thi công tự ý thay đổi cột mốc, nạo vét sâu vào phần đất của hộ ông Trần Mạnh Cường như trong đơn kiến nghị. Hiện nay, đơn vị thi công chỉ thực hiện trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án và theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Qua kiểm tra hồ sơ bản đồ địa chính do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Linh Sơn lập và đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định thì hộ ông Trần Mạnh Cường không có trong danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng về cây trồng, vật kiến trúc, đất thuộc dự án.

27. Cử tri Điểu Beo, xã Phước Sơn (cũ) nay là xã Phước Sơn; cử tri Nguyễn Thị Tuyết Lan, Thôn 8, xã Nghĩa Trung (cũ) nay là xã Nghĩa Trung; cử tri Lê Thị Thủy, Thôn 7, xã Thống Nhất (cũ) nay là xã Phước Sơn kiến nghị: Cơ quan chức năng thông tin để cử tri rõ về thời gian thu hồi đất, mức đền bù thiệt hại của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua huyện Bù Đăng; đồng thời thống nhất mốc quy hoạch dự án để thuận tiện cho người dân trong việc trồng trọt.

*Trả lời:

- - Về thẩm quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 83, điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai 2024 và Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ thì thẩm quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua huyện Bù Đăng thuộc thẩm quyền của UBND xã (cụ thể thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã Phước Sơn và UBND xã Nghĩa Trung). Do đó, đề nghị cử tri liên hệ UBND xã Phước Sơn và UBND xã Nghĩa Trung để được thông tin về thời gian thu hồi đất, mức đền bù thiệt hại.

- - Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Ngày 29/7/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 1951/UBND-KTNS về việc chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) sau khi sáp nhập. Theo đó, trong thời gian chờ ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) thì tiếp tục áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện hành của tỉnh Đồng Nai (cũ) tại Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 và tỉnh Bình Phước (cũ) tại Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025.

- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị để gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành trong quý IV/2025.

- Về nội dung về xác định mốc quy hoạch dự án đường cao tốc Bắc - Nam: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 26/6/2025. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành việc cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa theo đúng phương án được UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, đề nghị cử tri căn cứ ranh mốc thực tế trên thực địa để thực hiện canh tác nông nghiệp.

28. Cử tri Nguyễn Đẳng, khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (cũ) nay là phường Phước Long kiến nghị: Khu tái định cư dành cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án Cáp treo núi Bà Rá hiện chưa hoàn thành việc xây dựng đường giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

*Trả lời:

Dự án Khu tái định cư ga dưới cáp treo núi Bà Rá đã được UBND tỉnh giao cho Công ty Xây dựng - Tư vấn và đầu tư phát triển Bình Phước (nay là Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước) làm Chủ đầu tư dự án tại Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 21/01/2008; thực trạng tuyến đường là đường đất, chưa có hệ thống cấp nước sạch, thoát nước. Hiện nay, UBND phường Phước Long đã lập và đề xuất dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 14/8/2025).

29.  Cử   tri   Trần   Ngọc   Vĩnh,   Khu   phố   1,   thị   trấn   Tân   Khai, huyện Hớn Quản (cũ) nay là xã Tân Khai kiến nghị: Về giá đất tái định cư tại chỗ Cử tri không đồng tình với Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Hớn Quản và Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước liên quan đến việc áp giá đất tái định cư tại chỗ. Cử tri cho rằng việc áp giá đất trong các quyết định này không phù hợp với thực tế và chưa đúng quy định pháp luật, gây thiệt thòi cho người dân bị thu hồi đất.

Trả lời:

Vụ việc của ông Trần Ngọc Vĩnh đã được Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tại Bản án số 66/2022/HC-PT ngày 18/01/2022 về việc khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Do đó, đề nghị ông Trần Ngọc Vĩnh căn cứ bản án của Tòa án để thực hiện theo đúng quy định (kèm theo Bản án số 66/2022/HC-PT ngày 18/01/2022 Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

30. Cử tri Nguyễn Thị Thanh, thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập (cũ) nay là xã Đăk Ơ kiến nghị: Năm 2006 gia đình bà bị Thu hồi 3,3ha đất tại Tiểu khu 42 - Thôn 10 xã Đăk Ơ. Diện tích đất trên không thuộc diện bị thu hồi, nhưng Nhà nước đã thu hồi. Từ năm 2008 làm đơn khiếu nại nhiều lần ở nhiều cơ quan của huyện, tỉnh. Năm 2019, theo báo cáo Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 740/BC-TTCP ngày 16/5/20219 về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tỉnh Bình Phước. Năm 2020 gia đình bà được cấp 1,5 ha đất sản xuất; Từ năm 2021 đến nay gia đình bà đã có đơn xin cấp đất ở nhưng không được UBND huyện Bù Gia Mập đồng ý cấp đất. Lý do: Tại thời điểm đề nghị cấp đất ở gia đình bà còn đất ở nên không thuộc đối tượng được cấp đất ở. UBND huyện Bù Gia Mập và xã Đăk Ơ đã có các văn bản trả lời cho bà nhưng bà không đồng ý, vì diện tích đất ở 262m2 tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ là của gia đình bà mua lại từ gia đình bà Đặng Thị Mai (thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ), chứ không phải do nhà nước cấp. Cử tri đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét cấp cho gia đình 01 lô đất ở, tại xã Đăk Ơ.

* Trả lời:

Nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh đã được Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ giải quyết tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 08/9/2025. Đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ để thực hiện theo đúng quy định (đính kèm Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của  Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ).

Trên đây là kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét./.

| Nơi nhận: - TT.HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các xã, phường; - Chánh, các Phó Chánh Văn phòng; - Lưu: VT, TH, các phòng (Th165). ThinhTHBCtraloiykiencutritrướckyhopgiữanăm2025HĐNDkhoaX | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Trường Sơn |
| --- | --- |